洛阳国展资产管理有限公司

关于南寨（三期）宿驾窑村棚户区改造项目

2022年度政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对我单位2022年2200万元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

（一）专项债券资金2200万元使用情况

1、项目安排情况。

为提升和完善城市功能，改善城区落后面貌。实施申报了南寨（三期）宿驾窑村棚户区改造项目，项目资金来源为专项债券和财政资金，建设地点位于洛阳市伊滨区，南邻玉林路，北接规划路，东临创新街，西面为市政绿化带及李村大街。项目主要建设内容：总建设用地面积67590.1平方米（约101.4亩），总建筑面积268460平方米，其中地上建筑面积180460平方米，地下建筑面积88000平方米。共提供四种户型共计1550套安置房，按户均3.2人计，可安置4960人。项目容积率2.67，绿地率36%，共设计机动车停车位2024个，非机动车停车位2210个。

2、项目进展情况。

截至2022年12月31日，该项目正在进行基坑支护和土方外运收尾施工，负一层区域桩基基本完成；下一步计划，加快桩基施工，预计8月中旬完成主楼主体结构±0施工完成；

3、资金使用情况。

南寨（三期）宿驾窑村棚户区改造项目于2022年11月份成功发行专项债资金2200万元，截至2022年12月31日，根据工程进度，拨付债券资金2200万元。

4、项目收益及实现情况。

南寨（三期）宿驾窑村棚户区改造项目属于在建工程，尚未取得收益。

5、项目对应资产情况。

南寨（三期）宿驾窑村棚户区改造项目属于在建工程，目前尚未转入固定资产。

2023年6月6日