洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心

关于2021—2022年度政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对我部门2021—2022年度98万元政府一般债券资金及9800万元政府专项债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心

(一）一般债券资金98万元使用情况

1. 项目安排情况

一般债券资金98万元用于洛阳市城乡一体化示范区小型水库雨水情测报和安全监测设施项目，涉及酒流沟水库、沙河三水库、沙河五水库三座小（I）水库，主要建设内容为：安装水库大坝雨水情测报系统3套和安全监测设施3套。

2. 项目进展情况

洛阳市城乡一体化示范区小型水库雨水情测报和安全监测设施项目目前已完工。

3. 资金使用情况

截止2022年末，洛阳市城乡一体化示范区小型水库雨水情测报和安全监测设施项目已拨付48.888829万元，剩余资金待区财政拨款。

4. 项目收益及实现情况

洛阳市城乡一体化示范区小型水库雨水情测报和安全监测设施项目可有效提高伊滨区小型水库安全度汛能力。

5. 项目对应资产情况

对应资产主要有：水库大坝雨水情测报系统3套和安全监测设施3套。

（二）专项债券资金7000万元使用情况

1. 项目安排情况

伊滨区饮水提升工程总投资9700万元，申请政府专项债资金7000万元，用于佃庄镇、李村镇、庞村镇饮水提升工程。

- 项目进展情况

截止2022年末，佃庄镇已完成总工程的95%；李村镇已完工，正在进行竣工验收；庞村镇管网已基本完工；庞村镇水厂文物发掘已完成，施工单位已进场施工。

- 资金使用情况

截止2022年末共拨付专项债资金7000万元，付息152.48万元。

- 项目收益及实现情况

项目尚未正式运营。

5. 项目对应资产情况

项目资产尚未移交。

（三）专项债券资金2800万元使用情况

1. 项目安排情况

伊滨区饮水提升二期工程总投资3600万元，申请政府专项债资金2800万元，用于诸葛镇、寇店镇饮水提升工程。

- 项目进展情况

诸葛镇已基本完工；寇店镇管网已完工，水厂正在施工。

- 资金使用情况

截止2022年末共拨付资金2800万元，付息44.94万元。

4. 项目收益及实现情况

项目尚未运营。

5. 项目对应资产情况

项目资产尚未移交。

2023年6月1日